中山市工程建设项目联合测绘实施方案

（征求意见稿）

根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）和《中山市人民政府关于印发中山市工程建设项目审批制度改革实施方案（政府投资类）的通知》（中府函〔2019〕99号）等文件精神，结合我市实际，就推行我市工程建设项目竣工验收阶段现有的测绘事项实行联合测绘，制定本方案。

一、工作目标

通过优化测绘流程，统一业务标准，整合业务平台，将竣工验收事项涉及的规划条件核实验收测量、人防测量、消防测量、不动产测绘等合并为一个综合性联合测绘事项。由建设单位委托具有国家相应测绘资质的测绘机构进行测绘，出具相应测量成果，成果共享，最大限度缩减测绘环节和时限，切实减少企业委托测绘次数和费用支出，助力工程建设项目行政审批提升效率。

二、适用范围

联合测绘实施范围适用于本市范围内新建、改建、扩建工程建设项目，在竣工验收阶段涉及的规划条件核实测量、人防测量、消防测量、不动产测绘。已实施部分测量的工程建设项目不纳入联合测绘范围。

三、工作流程及要求

（一）委托。建设单位自行委托或在网上中介服务超市选取有相应资质条件的测绘单位提供联合测绘服务,签订服务合同。

（二）外业作业。当现场满足联合测绘条件时（附件1），建设单位通知测绘单位进场开展规划条件核实测量、人防测量、消防测绘、不动产测绘。

（三）内业作业。测绘机构完成现场测绘后，按联合测绘作业规程、数据标准进行内业处理，过程数据及时内部共享使用，按时限要求出具《建设工程规划条件核实测量成果图册》、《人防工程竣工测量成果报告书》、《消防工程竣工测量成果报告书》、《房屋建筑面积测绘成果报告书》，及上述测量成果的电子汇总包。测量成果应能满足行政审批的要求和不动产登记的要求(附件2）。

（四）时限要求。在现场满足联合测绘条件的情况下，政府投资类的建设项目在10个工作日内完成。

四、实施步骤

按照上级精神，结合中山实际，我市联合测绘按照以下步骤实施：

（一）梳理联合测绘技术标准和成果要求
    市住房和城乡建设局会同市市自然资源局建立工作机制统筹协调联合测绘工作，梳理联合测绘技术标准和成果要求，明确工作规则。

（二）再评估、优方案、总结提升

根据联合测绘实施情况，市住房和城乡建设局会同市市自然资源局进一步优化联合测绘实施方案，完善联合测绘数据标准、成果格式等，进一步提升联合测绘质量和水平。

五、保障措施

统一联合测绘技术要求。依据国家、省和市相关测绘技术标准、规定和联合测绘实施情况，制定联合测绘数据标准及成果格式等，并在各相关部门的网站上公布执行。

培育联合测绘队伍。鼓励现有规划测量、人防测量、消防测量、不动产测绘机构通过重组、引进人才、增加设备等方式，提升资质条件和服务能力，满足联合测绘需求。

强化监督管理。市住房和城乡建设局、市自然资源局依职责加强联合测绘的监督管理。

六、实施时间

本方案自印发之日起实施。

附件：1.联合测绘进场条件

2.中山市联合测绘成果标准及要求

附件1

联合测绘进场条件

现场测绘时，应满足以下条件： 1.建筑工程已经完成土建工程（含内外墙）和外墙装修，并且符合建设工程规划许可要求；如果存在违法建设的，违法建设已经过处理并按处理决定执行完毕。 2.建设单位已经按照建设时序要求实施了相应的配套公共服务设施(包括附属用房)的建设。 3.建筑工程周边环境(包括道路、绿化、室外地坪标高、夜间景观照明、无障碍设施等)已经按规划要求实施建设。 4.施工场地已清理完毕，施工用房、施工排栅已拆除，按规划许可要求需拆除的围墙、旧建筑等已经拆除，损坏的市政公用设施已修复完毕。 5.室外抽风机、空调设备、户外防护设施等均按照规范设置。 6.地下室工程内部供电、排风、排水系统工作正常。 7.现场门楼号牌（含自编房号、车位号）已按相关规定编列。 8.不动产测绘时，测绘委托人应进行现场指界并在指界文书上签字确认，如另授权委托代理人现场指界的，还须提供代理人身份证明及指界委托书。

附件2

中山市联合测绘成果标准及要求

规划条件核实测量应按行政主管部门相关技术标准开展，出具《建设工程竣工测量成果图册》，成果内容应当符合《广东省城乡规划条例》第十六条、《中山市城市规划技术标准与准则》（2016版）要求。成果图册形式应当包含规划报建设计图纸（CAD）、规划条件核实测量图纸，反映建设工程四至平面位置关系图、立面图、竣工测量图纸，含CAD格式文件）、建设工程规划条件核实校核报告、建设工程规划报建与规划验收对照表（绿化面积、停车位、建筑功能指标等）、建设工程规划验收情况说明表和公建配套设施建设情况表。并经建设单位、测量单位、第三方指标校核单位盖章确认。成果数据应符合《中山市城乡规划管理电子数据标准》（2016版），数据中的各类地物、地貌要素的符号、注记和整饰标准以及使用符号的原则、方法应符合“国家基本比例尺地图图式 第1部分 1:500 1:1000 1:2000地形图图式”（GB/T 20257-2017）技术要求，并满足中山市规划条件核实动态更新要求。

不动产测绘应按行政主管部门相关技术标准开展，测量要求应当符合《中山市权籍调查数据标准》第4部分规定，包括控制测量、地籍要素测量、宗地（海）图和分户房产图的测绘、面积计算、不动产测量报告的撰写等。不动产测量成果包的命名、内容、入库规程应当符合《中山市权籍调查数据标准》第5部分要求，成果包主文件夹包含：矢量数据、属性数据、其它文件三个文件夹，其中矢量数据包括：宗地、界址点、自然幢、逻辑分摊图层数据；属性数据包括：宗地调查表，林权调查表、土地承包经营权、农用地其他使用权调查表、集体土地所有权、海籍调查表、自然幢房屋调查表等采用EXCEL成果格式；其它文件包括：宗地图、宗地草图、汇总表、文字报告及其它权属来源等附件材料等。成果数据中的各类地物、地貌要素的符号、注记和整饰标准以及使用符号的原则、方法应符合“国家基本比例尺地图图式 第1部分 1:500 1:1000 1:2000地形图图式”（GB/T 20257-2017）技术要求。

联合测绘成果的内容中关于消防工程的指标应当符合《建筑设计防火规范》要求，成果内容应当包含：1、新建建筑物之间的防火间距；2、新建建筑物与既有建筑物之间的防火间距；3、建筑物各防火分区面积；4、安全疏散楼梯和疏散门的宽度；5、防烟楼梯间和消防电梯间前室的面积；6、消防车道的净宽、净高及转弯半径、回车场面积；7、消防车登高操作场地的长度和宽度。成果形式应当包含测量审批意见页、测量技术审查结论、测量内容页、竣工现场照片、 建筑平面图。

人防工程竣工测量应按照《建筑工程建筑面积计算规范》、《人民防空工程设计规范》、《城市测量规范》以及《工程测量规范》的相关条文要求开展测量工作，其成果内容应在规划条件核实测量的基础上增加以下几点：人防车库轮廓线（要求加粗表示，各功能房间按要求绘制并文字注释）、不同的图例区分人防区与非人防区并在图纸上写出人防区竣工面积具体数据）。